ขั้นตอนปฏิบัติในการบริหารการเปลี่ยนแปลง

Change Management Procedure

| เลขที่เอกสาร | IT-PD-63-02 |
| --- | --- |
| วันที่มีผลบังคับใช้ | 01 กันยายน 2563 |
| ระดับชั้นความลับ | ภายใน |
| เจ้าของเอกสาร | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ |
| บังคับใช้ | บุคลากร |
| ผู้อนุมัติ | ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ |

ประวัติการแก้ไขเอกสาร

| เวอร์ชัน | รายละเอียดการแก้ไข | วันที่มีผลบังคับใช้ |
| --- | --- | --- |

การอนุมัติเอกสาร

| เจ้าของเอกสาร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ชื่อ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ตำแหน่ง |  |  |  |  | ลงชื่อ |  |  |  |  |  |  |
| วันที่ |  |  |  |  | ( |  |  |  |  |  | ) |
| ผู้ตรวจทานเอกสาร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ชื่อ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ตำแหน่ง |  |  |  |  | ลงชื่อ |  |  |  |  |  |  |
| วันที่ |  |  |  |  | ( |  |  |  |  | ) |  |
| ผู้อนุมัติเอกสาร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ชื่อ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ตำแหน่ง |  |  |  |  | ลงชื่อ |  |  |  |  |  |  |
| วันที่ |  |  |  |  | ( |  |  |  | ) |  |  |

สารบัญ

หน้า

1.   ข้อกำหนด	1

2.   วัตถุประสงค์	1

3.   ขอบเขต	1

4.   หน้าที่ความรับผิดชอบ	1

5.   ประเภทของการเปลี่ยนแปลง	2

6.   ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการเปลี่ยนแปลงแก้ไข	4

7.   คำอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการเปลี่ยนแปลงแก้ไข	5

8.   เอกสารที่เกี่ยวข้อง	7

9.   เอกสารสำหรับบันทึก	7

# 1.   ข้อกำหนด

| เลขมาตรฐาน (Standard No.) | หัวข้อ (Clause) | ข้อกำหนด (Requirement) |
| --- | --- | --- |
| ISO/IEC 27001:2013 | A.12.1.2 | Change Management |

# 2.   วัตถุประสงค์

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่ออธิบายขั้นตอนปฏิบัติในการบริหารการเปลี่ยนแปลงแก้ไข (Change Management Procedure) ขององค์กร โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

- เพื่อให้สามารถป้องกันการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาต

- เพื่อให้สามารถตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงแก้ไขใดๆ ได้

- เพื่อให้มั่นใจว่าการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งมาจากการร้องขออย่างเป็นทางการ

- เพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีผู้รับผิดชอบในการยกเลิกหรือการกู้คืนระบบหากการดำเนินการเปลี่ยนแปลงไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้

- ช่วยลดผลกระทบทางธุรกิจ หรือบรรเทาให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด

# 3.   ขอบเขต

วิธีการและขั้นตอนในการบริหารการเปลี่ยนแปลงฉบับนี้ จัดทำขึ้นสำหรับการจัดทำระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ให้กับศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) โดยอ้างอิงจากเอกสารขอบเขตระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISMS Scope)

# 4.   หน้าที่ความรับผิดชอบ

ผู้ร้องขอ

- ยื่นคำร้องเพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข

ผู้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงแก้ไข

- กำหนดแนวทางการดำเนินงานเพื่อเปลี่ยนแปลงแก้ไขตามที่ได้มีการร้องขอ

- กำหนดแผนการดำเนินงานและดำเนินการเปลี่ยนแปลงแก้ไขตามคำร้องขอ

- สำรองข้อมูลในระบบ รวมถึงจำลองระบบเพื่อใช้ในการทดสอบหากจำเป็น เพื่อลดความเสียหาย หากการดำเนินงานเกิดความผิดพลาด หรือการเปลี่ยนแปลงมีผลกระทบต่อระบบงานอื่น

- เฝ้าระวังผลการดำเนินงาน จนกระทั่งแน่ใจว่าการเปลี่ยนแปลงใดๆ ไม่มีผลกระทบต่อที่ให้บริการในปัจจุบัน

- ทำหน้าที่ประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริหารการเปลี่ยนแปลงแก้ไข

- ทบทวนคำร้องขอปรับเปลี่ยนระบบและให้ความเห็นชอบในการดำเนินการ โดยคำนึงถึงภารกิจของหน่วยงานที่ร้องขอ และภารกิจภาพรวม

- วิเคราะห์และคาดการณ์ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการปรับเปลี่ยนแก้ไข

- เสนอทางเลือกและขั้นตอนที่จะลดผลกระทบจากการปรับเปลี่ยนให้มีน้อยที่สุด

- กำหนดขั้นตอนในการปรับเปลี่ยนอย่างละเอียด

- กำหนดแผนการปรับคืนระบบ อันได้แก่ ขั้นตอนปฏิบัติเพื่อกู้ระบบสารสนเทศ ให้กลับไปสู่การทำงานเป็นดังสภาพเดิมก่อนมีการปรับเปลี่ยน เพื่อใช้สำหรับกรณีที่การปรับเปลี่ยนไม่เกิดสัมฤทธิ์ผล

- กำหนดกระบวนในการเฝ้าระวังและตรวจสอบความเรียบร้อยของระบบหลังการปรับเปลี่ยน

# 5.   ประเภทของการเปลี่ยนแปลง

กำหนดให้มีประเภทของการเปลี่ยนแปลง (Change Type) ดังนี้

5.1 Normal Change การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบทำให้การให้บริการ หยุดชะงักเป็นระยะเวลานาน การดำเนินการเกี่ยวกับ Normal Change จะต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารการเปลี่ยนแปลงแก้ไข เช่น

- การเพิ่ม ลด หรือเปลี่ยนอุปกรณ์ที่อาจส่งผลทำให้การบริการของระบบ

- การเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบเครือข่ายที่อยู่ในขอบเขตระบบ

- การเปลี่ยนอุปกรณ์รักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบเครือข่ายที่อยู่ในขอบเขตระบบ

- การเปลี่ยนอุปกรณ์รักษาความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพ และสิ่งแวดล้อม ที่อยู่ในขอบเขตระบบ

- การ Update Patch หรือ Firmware ของอุปกรณ์ระบบเครือข่าย และอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยที่อยู่ในขอบเขตระบบ

- การเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้บริการระบบ

5.2 Standard / Pre-Approved Change การเปลี่ยนแปลงที่อาจส่งผลกระทบทำให้การให้บริการที่อยู่ในขอบเขตระบบ หยุดชะงักบางส่วน หรืออาจส่งผลกระทบกับประสิทธิภาพการให้บริการที่อยู่ในขอบเขตระบบ การดำเนินการเกี่ยวกับ Standard / Pre-Approved Change สามารถดำเนินการได้ทันที หากเห็นว่ามีความเหมาะสมเนื่องจากได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแล้ว

5.3 Emergency Change การแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างเร่งด่วนจากการตรวจพบว่าอุปกรณ์ชำรุดเสียหาย ซึ่งทำให้การให้บริการที่อยู่ในขอบเขตระบบ หยุดชะงัก หรือส่งผลกระทบกับประสิทธิภาพการให้บริการระดับองค์กร การดำเนินการเกี่ยวกับ Emergency Change จะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติอย่างเร่งด่วนจากผู้อำนวยการสำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

# 6.   ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการเปลี่ยนแปลงแก้ไข

# 7.   คำอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการเปลี่ยนแปลงแก้ไข

1.  ร้องขอการเปลี่ยนแปลง

ผู้ยื่นคำร้องดำเนินการยื่นคำร้องเพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ด้วยแบบฟอร์มคำร้องขอดำเนินการเปลี่ยนแปลงแก้ไข (RFC Form)

2.   พิจารณาประเภทของการเปลี่ยนแปลง

ผู้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงแก้ไขพิจารณาประเภทของการเปลี่ยนแปลงจากผู้ร้องขอเบื้องต้น

- หากพบว่าคำร้องขอการเปลี่ยนแปลงจัดอยู่ในประเภท Normal ให้ดำเนินการตามขั้นตอนการประเมินผลกระทบโดยคณะกรรมการบริหารการเปลี่ยนแปลง

- หากพบว่าคำร้องขอการเปลี่ยนแปลงจัดอยู่ในประเภท Emergency ให้ดำเนินการตามขั้นตอนการประเมินผลกระทบโดยผู้อำนวยการเทคโนโลยีสารสนเทศ

- หากพบว่าคำร้องขอการเปลี่ยนแปลงจัดอยู่ในประเภท Standard / Pre-Approved ให้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงแก้ไขตามรายการที่ได้อนุมัติไว้ล่วงหน้าจากคณะกรรมการบริหารการเปลี่ยนแปลง

3.   การประเมินผลกระทบ

ประเภท Normal Change

- คณะกรรมการบริหารการเปลี่ยนแปลงแก้ไขประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นจากแผนการดำเนินงาน หากการเปลี่ยนแปลงแก้ไขส่งผลกระทบต่อการให้บริการที่อยู่ในขอบเขตระบบ

ประเภท Emergency Change

- ผู้อำนวยการเทคโนโลยีสารสนเทศประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วนจากการตรวจพบว่าอุปกรณ์ชำรุดเสียหาย จากผู้ร้องขอการเปลี่ยนแปลงแก้ไข

4.   การดำเนินการสำรองข้อมูล

ผู้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงแก้ไขดำเนินการสำรองข้อมูล ค่าการตั้งค่า/ค่าคอนฟิก ของเป็นอุปกรณ์ เช่น อุปกรณ์เครือข่าย ให้ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติในการสำรองข้อมูล (Backup Procedure)

5.   ดำเนินการเปลี่ยนแปลงแก้ไข

ผู้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงแก้ไขดำเนินการเปลี่ยนแปลงแก้ไขจากคำร้องขอ

6.   การตรวจสอบระหว่างดำเนินการ

ผู้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงแก้ไขตรวจสอบระหว่างการดำเนินการเปลี่ยนแปลงแก้ไข

- หากพบว่าการเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ให้ดำเนินการกู้คือระบบ

- หากพบว่าการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ให้ดำเนินการเฝ้าระวังผลการดำเนินการ

7.   ดำเนินการกู้คืนระบบ

หากพบว่าการดำเนินการเปลี่ยนแปลงไม่เป็นไปตามแผน ผู้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงแก้ไขต้องดำเนินการกู้คืน เพื่อให้ระบบสามารถกลับมาใช้ได้

8.   การเฝ้าระวัง

ผู้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงแก้ไขดำเนินการเฝ้าระวังภายหลังจากดำเนินการแล้วเสร็จ เพื่อพิจารณาผลการดำเนินการเปลี่ยนแปลงแก้ไข

- หากพบว่าผลการดำเนินการเปลี่ยนแปลงแก้ไขพบปัญหา และไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

- หากพบว่าผลการดำเนินการเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่พบปัญหา ให้ดำเนินการรายงานผลการดำเนินการเปลี่ยนแปลงแก้ไขต่อคณะกรรมการบริหารการเปลี่ยนแปลงแก้ไข และผู้อำนวยการเทคโนโลยีสารสนเทศรับทราบ

9.   แก้ไขปัญหา

ผู้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงแก้ไขดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ตรวจพบจากการเฝ้าระวังผลการดำเนินการเปลี่ยนแปลงแก้ไข

- หากพบว่าสามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาได้ ให้ดำเนินการเฝ้าระวังผลการดำเนินการเปลี่ยนแปลงแก้ไขต่อไป

- หากพบว่าไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาได้ ให้ดำเนินการกู้คืนระบบ

10.   พิจารณาผลการดำเนินการ

ประเภท Normal Change

- คณะกรรมการบริหารการเปลี่ยนแปลงแก้ไข พิจารณาผลการดำเนินการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหากพบว่าผลการดำเนินงานไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ หรือยังมีผลกระทบต่อการให้บริการ ให้ส่งเรื่องไปยังผู้ร้องขอเพื่อรับทราบผลการร้องขอการเปลี่ยนแปลงแก้ไข

ประเภท Emergency Change

- ผู้อำนวยการเทคโนโลยีสารสนเทศ พิจารณาผลการดำเนินการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหากพบว่าผลการดำเนินงานไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ หรือยังมีผลกระทบต่อการให้บริการ ให้ส่งเรื่องไปยังผู้ร้องขอเพื่อรับทราบผลการร้องขอการเปลี่ยนแปลงแก้ไข

# 8.   เอกสารที่เกี่ยวข้อง

IT-PD-63-03 ขั้นตอนการปฏิบัติในการสำรองข้อมูล (Backup Procedure)

# 9.   เอกสารสำหรับบันทึก

IT-FM-63-02 แบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลงแก้ไข (Request for Change Form)